Com base nas diretrizes do edital Programa Centelha 3 Paraíba e nos insumos fornecidos, elaborei a proposta estruturada para maximizar a pontuação nos critérios de inovação, mercado e equipe.

## FASE 1: Ideia Inovadora

### 1. Problema e Oportunidade

O setor de turismo enfrenta um paradoxo: apesar da abundância de informações, o viajante moderno sofre com a fadiga de decisão e desorientação. Problemas como a fragmentação do planejamento (múltiplos apps para diferentes fins), a falta de personalização real e a insegurança em destinos desconhecidos comprometem a experiência.

A oportunidade é latente: o mercado de turismo digital no Brasil apresenta um crescimento de 23% ao ano. Além disso, dados de mercado indicam que plataformas que utilizam mecânicas de gamificação possuem uma retenção de usuários 47% superior às tradicionais. No contexto da Paraíba, há uma carência de soluções tecnológicas que conectem o fluxo turístico aos pequenos comércios locais de forma inteligente e interativa.

### 2. Solução Inovadora e Diferencial

O Exploraê é um ecossistema mobile que transforma o ato de turistar em uma jornada gamificada. Nossos diferenciais estruturam-se em três pilares tecnológicos:

- Inteligência de Recomendação: Utilização de algoritmos de Machine Learning para analisar o perfil e comportamento do usuário, entregando sugestões de destinos e atividades que evoluem conforme o uso.

- Navegação Inteligente Multimodal: Integração de rotas que priorizam a fluidez urbana e a descoberta de pontos de interesse secundários, otimizando o tempo do turista.

- Gamificação Estratégica: Sistema de recompensas (badges, pontos e níveis) que incentiva o usuário a explorar locais menos óbvios, convertendo conquistas virtuais em benefícios reais na rede de parceiros.

### 3. Impacto Socioambiental

O projeto atua diretamente no fortalecimento do comércio de proximidade. Através de um marketplace integrado, o Exploraê direciona o fluxo de turistas para restaurantes, artesãos e atrações locais, descentralizando a receita turística. No âmbito ambiental, o app incentiva o turismo sustentável ao priorizar rotas de caminhada e o uso de transporte público, reduzindo a pegada de carbono do deslocamento urbano.

### 4. Equipe Executora

A equipe é composta por desenvolvedores formados pelo IFPB (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), garantindo rigor acadêmico e técnico. A execução será liderada pelo proponente e pelo desenvolvedor Herbert, focando em uma arquitetura robusta e escalável:

- Backend: Spring Boot (Java), garantindo alta performance e segurança.

- Frontend: React Native, para uma experiência fluida e nativa em Android e iOS.

- Persistência de Dados: Uso híbrido de PostgreSQL (dados relacionais), MongoDB (documentos/perfil) e Redis (cache de rotas e sessões em tempo real).

## FASE 2: Projeto de Fomento

### 1. Modelo de Negócio e Monetização

O Exploraê opera sob um modelo de plataforma escalável (B2B2C):

- B2B (Comissões e Anúncios): Cobrança de taxas sobre transações realizadas no marketplace de parceiros e venda de visibilidade destacada para estabelecimentos locais.

- B2C (Premium): Assinatura para usuários que desejam acesso a rotas exclusivas, guias de áudio offline e dobro de pontuação no sistema de gamificação.

### 2. Cronograma Físico (12 meses)

- Mês 01-03 (MVP): Desenvolvimento das funcionalidades core (cadastro, mapa base, sistema de pontos) e fechamento das primeiras 10 parcerias locais.

- Mês 04-06 (Crescimento): Refinamento do algoritmo de recomendações, implementação do marketplace e lançamento do Soft Launch em João Pessoa.

- Mês 07-09 (Escala): Intensificação das campanhas de marketing, integração de novas cidades do polo turístico paraibano e ajustes de UX baseados em dados reais.

- Mês 10-12 (Maturidade e Sustentabilidade): Lançamento da versão 1.0 oficial, validação do modelo de receita premium e preparação para rodada de investimento anjo.

### 3. Orçamento e Plano de Aplicação (R$ 85.333,33)

Para a execução do projeto, a distribuição dos recursos foi planejada visando a máxima eficiência operacional:

| Categoria de Despesa | Valor Estimado (R$) | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Pró-labore dos Sócios | R$ 25.599,99 | Remuneração da dedicação exclusiva dos sócios (Exatamente 30% do teto). |
| Serviços de Terceiros | R$ 28.000,00 | Design de interface (UI/UX), serviços contábeis, hospedagem (AWS/Azure) e marketing digital. |
| Equipamentos | R$ 20.000,00 | Aquisição de hardware de alto desempenho para desenvolvimento e testes mobile. |
| Material de Consumo | R$ 11.733,34 | Materiais de escritório, licenças de softwares específicos e insumos operacionais. |
| TOTAL SOLICITADO | R$ 85.333,33 | Valor Máximo da Subvenção. |

#### Contrapartida Financeira (Mínimo 5%)

O proponente aportará o valor de R$ 4.266,67 (5% sobre o valor solicitado) para custear especificamente:

- Registro da marca no INPI.

- Taxas de publicação nas lojas App Store e Google Play.

- Certificações de segurança de dados para o backend.

Nota Técnica: A proposta demonstra total consistência entre a capacidade técnica da equipe (IFPB/Stack Moderna) e o orçamento pleiteado, garantindo que o recurso seja convertido em um produto de alta viabilidade comercial e impacto real no turismo da Paraíba.